Приложение №2 к Договору подряда

_________________ от _________________

на выполнение проектно-изыскательских работ

Календарный план выполнения работ

| № этапа | Наименование работ | Срок окончания работ | Цена этапа работ, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и оценка разработанной ранее технической документации. Анализ и оценка соответствия выпущенной ранее рабочей документации по титулу «Строительство системы сухого золоудаления в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала Березовская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия», проектной документации на предмет соответствия действующей НТД и требованиям Технического Задания. Анализ и оценка необходимости актуализации результатов инженерных изысканий для разработки рабочей документации. Актуализация (при необходимости) результатов инженерных изысканий для разработки рабочей документации. Разработка сметного расчета. |  |  |
| 2 | Разработка Основных Технических Решений для альтернативного варианта транспортировки и складирования шлака и золы уноса энергоблоков ст. №1, №2, №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», со строительством «карты» №5 гидрозолоотвала для «мокрого» складирования шлака и золы уноса при сохранении ГЗУ. Разработка сметного расчета стоимости реализации ОТР | 25.11.2016 |  |

| Подрядчик: | Заказчик: ПАО «Юнипро» |
| --- | --- |
| ______________/_________/ м.п. | ______________/_________/ м.п. |