Техническое задание

на оказание услуг по озеленению

1. Наименование филиала:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», Смоленская область, Духовщинский район, п. Озёрный.

2.Полное наименование, место  оказания услуг:

Озеленение территории филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»,  Россия, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный.

3. Основание для оказания услуг:

Годовая комплексная программа закупок на 2014 год – оказание услуг по озеленению территории филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

4. Цель оказания услуг:

Облагораживание территории.

5. Содержание услуг:

| № п/п | Комплекс услуг | Срок выполнения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -устройство посевного газона | май | кв.м. | 100 |
| 2 | - перекопка почвы | май, сентябрь | кв.м. | 500 |
| 3 | -вырезка сухих ветвей | май-июнь | шт. | 100 |
| 4 | - обрезка декоративных кустов и роз | май- июнь | шт. | 200 |
| 5 | -восстановление посевного газона | июнь | кв.м. | 100 |
| 6 | - внесение минеральных удобрений | май, июль | кв.м. | 500 |
| 7 | - посадка цветов | май, сентябрь | кв.м. | 500 |
| 8 | -полив цветников | май - сентябрь | кв.м. | 500 |
| 9 | -прополка и рыхление цветников | май- сентябрь | кв.м. | 500 |
| 10 | - укрытие на зиму роз | сентябрь | кв.м. | 30 |

- Требования к Исполнителю:

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

  - Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТБ, ППБ,  в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности при оказании услуг.

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе оказания услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

  - Исполнитель  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на оказании услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

- Требования к оказанию Услуг:

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами,  приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

  - Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническим заданием.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением  инструмента и приспособлений  Исполнителя. Посадочный материал и удобрения  предоставляются Заказчиком.

  - Инструмент и приспособления, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Исполнитель осуществляет доставку инструмента и приспособлений, до места оказания услуг своими силами и за свой счет.

- Этапы и сроки оказания Услуг:

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг « 01 »  мая  2014 года;

Срок окончания оказания Услуг «30 »  сентября 2014 года.

  - Заказчик оставляет за собой право скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

- Требования к сдаче-приемке Услуг:

  - Исполнитель по окончанию оказания услуг направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг   и счет-фактуру. Заказчик в течение 10 дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

  - Услуги  могут осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам оказанных

услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания Акта сдачи - приёмки услуг.

  - Недостатки оказания услуг, обнаруженные в ходе сдачи фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - Акты  сдачи – приемки оказанных услуг и счет - фактура.

  - Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с договором.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

  - Расторжение договора или изменение его условий может иметь место только по соглашению сторон, заключающих договор. Любые изменения и дополнения к заключаемому договору имеют силу только   в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.