ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизация серверного комплекса

Москва 2014г.

- Предмет конкурса

Предметом конкурса является право на поставку аппаратного комплекса и работы по его монтажу для модернизации серверного комплекса Исполнительного Аппарата.

- Сроки поставки и выполнения работ

Срок поставки оборудования – не более 50 (Пятидесяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Срок выполнения работ – не более 10 (Десяти)рабочих дней с даты поставки оборудования.

- Адреса поставки и выполнения работ

- г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 19 этаж (ЦОД HQ)

- Цель проведения работ

- Увеличение ёмкости дисковой подсистемы в целях:

  - Выделения пространства для системы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности корпоративной сети.

- Базовая спецификация

| Артикул | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ЦОД HQ |  |  |
| СХД IBM Storwize v3700 + 3 EXP, Licenses, 5 SSD, 46 HDD включая ЗИП |  |  |
| 2072S2C | IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure | 1 |
| 00Y2491 | 8Gb FC 4 Port Host Interface Card | 2 |
| 00Y2523 | 8Gb FC SW SFP Transceivers (Pair) | 2 |
| 00Y2479 | 4GB to 8GB Cache Upgrade | 2 |
| 00Y2487 | Easy Tier | 1 |
| 00Y2481 | Turbo Performance | 1 |
| 00AC087 | 3700v; 3 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day | 1 |
| 2072SEU | IBM Storwize V3700 SFF Expansion Enclosure | 3 |
| 00Y2465 | 0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) | 6 |
| 00AC089 | 3700v Exp; 3 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day | 3 |
| 00Y2518 | 200GB 6Gb SAS 2.5in SSD | 5 |
| 00Y2507 | 1.2TB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD | 25 |
| 00Y2503 | 600GB 2.5In 10K rpm 6Gb SAS HDD | 21 |
| 00AR088 | 5m Fiber Cable (LC) | 8 |

- Квалификационные требования к компаниям-претендентам

  - Наличие партнёрского статуса IBM - не ниже IBM Premier Business Partner.

  - Наличие сертификата соответствия стандарту менеджмента качества ISO 9001:2008.

  - Наличие авторизационных писем на право участия в данном конкурсе от компаний-производителей оборудования.

  - Обязательное наличие необходимых лицензий и сертификатов для поставки оборудования в объёме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ.

  - Наличие в штате компании-претендента сертифицированных специалистов для выполнения всего комплекса работ по серверному оборудованию IBM:

    - IBM Certified Specialist: System x Technical Principles – не менее 1 специалиста;

    - IBM Certified Specialist: System x Technical Fundamentals V2 – не менее 1 специалиста;

    - IBM Certified Specialist: IBM High Volume Storage Fundamentals V2 – не менее 1 специалиста;

    - IBM Certified Specialist: Distributed Systems Storage Solutions – не менее 1 специалиста.

  - Документально подтверждённый опыт выполнения аналогичных по характеру и объёму работ.

  - Компания-претендент должна представить отзывы от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.

  - Все работы, производимые компанией-претендентом, должны осуществляться специалистами, сертифицированными компаниями-изготовителями оборудования и имеющими профессиональную подготовку, подтвержденную удостоверениями на право выполнения работ в электроустановках до 1000 В.

- Требования к аппаратному комплексу и производству работ

  - Поставляемый аппаратный комплекс является частью существующей ИТ инфраструктуры.

  - Поставляемый аппаратный комплекс должен быть совместимым с используемым оборудованием и программным обеспечением ЦОД исполнительного аппарата:

  - Монтажные шкафы IBM 42U standard rack;

  - Серверное оборудование IBM xSeries;

  - Серверное оборудование IBM BladeCenter E;

  - Системы хранения IBM DS35xx, DS47xx;

  - Сети хранения данных на базе Cisco MDS 9148.

  - Соответствие технических средств международным и национальным стандартам в области информационных технологий, включая стандарты на электропитание, условия эксплуатации, экологические и санитарные нормы,  телекоммуникационные стандарты, стандарты средств шифрования и защиты информации.

  - Поставляемый комплекс должен быть собран из новых комплектующих. Все поставляемое оборудование должно быть серийным, входить в состав стандартных конфигураций, предлагаемых производителем и свободно поставляться на территорию РФ.

  - Компания-претендент должна обеспечить работоспособность поставляемого аппаратного комплекса и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

  - При работах по монтажу и настройке аппаратного комплекса должно быть обеспечено непрерывное функционирование ИТ инфраструктуры.

  - В результате проводимой модернизации не должны быть утеряны данные, расположенные на существующей системе хранения, а также не должны быть нарушены:

    - Существующая физическая схема подключения серверного оборудования и системы хранения;

    - Существующая схема отображения логических разделов системы хранения в физические диски серверов.

  - Работы по интеграции аппаратного комплекса в существующие информационные системы, связанные с необходимостью их остановки, должны проводиться в нерабочее время.

  - Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в базовую спецификацию, определенную техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта.

  - Состав работ:

      - Разработка рабочего проекта;

      - Поставка оборудования;

      - Монтажные  и пуско-наладочные работы:

        - Сборка оборудования.

        - Обновление микрокодов оборудования.

        - Проверка корректности работы, проведение тестирования оборудования.

        - Монтаж оборудования.

        - Монтаж оборудования в шкафы/стойки.

        - Коммутация оборудования.

      - Разработка эксплуатационной документации;

      - Сдача комплекса в опытную эксплуатацию;

      - Сдача комплекса в промышленную эксплуатацию.

- Гарантийное обслуживание

  - Период гарантийного обслуживания на оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

  - Компания-претендент должна обеспечить прием и регистрацию заявок на гарантийное обслуживание с 9:00 по 18:00 по рабочим дням.

  - Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью компании-претендента или Производителя.

  - Модернизированное оборудование должно сохранять гарантийное обязательства компании-производителя.

  - Компания-претендент должна осуществлять техническую поддержку аппаратного комплекса в течение 12 (двенадцати) месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию.

- Требования к предложению компании-претендента

  - К рассмотрению принимаются предложения с характеристиками, не хуже, чем указанные в спецификации (выше в настоящем документе).

  - Компания-претендент должна включить в состав предложения эскизный проект по интеграции оборудования в существующую инфраструктуру.

  - В состав предложения должны быть включены все услуги и материалы, необходимые для монтажа и пуско-наладки оборудования.

  - Доставка, погрузка-разгрузка и утилизация тары должна входить в стоимость предложения.

  - Компании-претенденты должны предоставить письменные гарантии, что реализация их предложений не приведет к предъявлению претензий к Заказчику вследствие нарушения исключительных прав других лиц.